## Slide 1
إدارة المشروعات
دكتور
عبدالرحيم محمد
إدارة التخطيط الاستراتيجي

## Slide 2
تعريف المشروعات وأهميتها في تنفيذ استراتيجية الوزارة
مؤشرات قياس أداء المشروع
عناصر
المشروع
المهارات المطلوبة في القائمين على إدارة المشاريع
مراحل عمليات المشروع
الفرق بين المشروع والعمليات اليومية
محاور المحاضرة

## Slide 3
ما هو التخطيط الاستراتيجي؟ ولماذا؟

## Slide 4
الأهداف الاستراتيجية
المشروعات
الرؤية
الرسالة
علاقة المشروعات بالتخطيط الاستراتيجي
المشروعات هي أدوات تنفيذ الاستراتيجية

## Slide 5
المشروع
مجهود مؤقت لإنتاج خدمة أو منتج فريد أو نتيجة معينة
ما المقصود بالمشروع؟

## Slide 6
سمات المشروع
التنقيح المطرد progressively elaborated التدرج في تحديد المعلومات الخاصة بالمشروع.
مؤقت temporary
التفرد unique حتى لو تشابهت الأنشطة نجد الاختلاف في المالك الأفراد المكان البيئة
القيود subjected to constrains مقيد بعناصر مختلفة مثل الوقت، الجودة، رضا العملاء، التكلفة.
1
2
3
4

## Slide 7
الخصائص
  مؤقتة - ذات بداية ونهاية
  منتج أو خدمة فريدة
  لا تمثل جزءاً من العمليات اليومية للمؤسسة
الخصائص
  انشطة مستمرة
  منتجات أو خدمات متكررة أو متشابهة
  الأعمال المعتادة للمؤسسة
المشاريع
العمليات اليومية
ما الفرق بين المشروع والعمليات اليومية؟
Notes: نص المدرب:
”تقدم هذه الشريحة تعريفاً للمشروع طبقاً لجمعية إدارة المشاريع، وهي منظمة دولية تستحدث وتنشر المصطلحات الشائعة في إدارة المشاريع للممارسين في مختلف انحاء العالم. والتعريف التإلى هو أكثر التعريفات شيوعاً عن المشروع: فالمشروع هو جهود تبذل بصفة مؤقتة لإخراج منتج أو خدمة أو نتيجة فريدة من نوعها. وقد وضعت خطوطاً تحت الكلمات الهامة هنا وهي مؤقت ، وفريد من نوعه لانها تميز المشروع عن انواع العمل الأخرى المعتادة التي نقوم بها في المؤسسات ألا وهي العمليات. والمقصود بكلمة ”مؤقت“ ان العمل له بداية ونهاية محددة على عكس العمليات اليومية التي تصف العمل المعتاد يوم بعد يوم وعام بعد عام في المؤسسة. والمقصود بكلمة ”فريد“ ان العمل في المشروع ينتج شيئاً غير عادى، ففريق المشروع في مصنع سيارات مثلاً لا يقوم بإنتاج سيارة بل يقوم بإعداد تصميم تنظيمى جديد أو برنامج جديد في حين ان العاملين في العمليات اليومية يواصلون أعمالهم على خط تجميع السيارات“
ويمكن تنظيم العديد من الاعمال المختلفة في شكل مشاريع، غير انك عندما تفكر في تنظيم العمل في شكل مشروع وتدير هذا المشروع وفقاً للممارسات التي سنقدمها لكم في هذه الورشة، فإن العمل يجب ان يكون:
  ذو بداية ونهاية محددة حيث انه مؤقت
  منتج أو خدمة أو نتيجة فريدة من نوعها

## Slide 8
وثيقة المشروع
وصف موجز لما هو مطلوب و مقاييس نجاحة
a description of what is wanted and measures of success
هو أول مرحلة في المشروع : قبل الدخول في خطط المشروع يتم إعداد هذه الوثيقة فهي بمثابة إعلان بداية المشروع، وهى المستند الأول في المشروع وتقدم ملخصا للمشروع.

## Slide 9
Program m Portfolio and project
المشروع هدف مطلوب تحقيقه
المحفظة مجموعة البرامج والمشاريع في المؤسسة. والبرامج من الممكن أن تكون غير معتمد على بعضها
البرنامج مجموعة مشروعات مشتركة ومترابطة والمخرج واحد
1
2
3

## Slide 10
كيف تأتي المشروعات؟
حاجة السوق لمنتجات أو خدمات معينة
احتياجات الجمهور
ميزات تكنولوجية
تأثيرات بيئية
احتياجات المجتمع
1
2
3
4
5

## Slide 11
التحضير للمشروع
تحديد فكرة المشروع
تحديد مدير المشروع
تشكيل فريق العمل وتحديد مهام كل فرد في الفريق
تجميع البيانات حول المشروع
لقاءات العصف الذهني لرسم صورة واضحة
تخطيط المشروع ( الأنشطة، الزمن، التكاليف ، المخاطر، الجودة)
1
2
3
4
5
6

## Slide 12
خطة المشروع Project Plan
مستند متعدد الصفحات يصف الجدول الزمني والتكاليف والموارد والمخاطر والاتصالات وجودة للمشروع وكيفية إدارتها
المسار الحرج
هو سلسلة الأنشطة التي يتعين الانتهاء منها في الوقت المحدد حتى ينتهي المشروع بالكامل وفق الخطة الزمنية
إدارة المخاطر
هي عملية تتضمن القيام بأربعة انشطة رئيسية: تحديد المخاطر، تحليل المخاطر، تقليل أثر المخاطر، متابعة المخاطر
تجزئة المشروع WBS
وتجزئة هيكل المشروع تحدد كل الأعمال المطلوب تنفيذها في المشروع وتجزئتها إلى حزم أو مجموعات يمكن إدارتها . ويتم ترتيبها في علاقات مترابطة تكون مفيدة في إدارة المشروع

## Slide 13
عملية تخطيط المشروع
تحديد منهجية أو طريقة التخطيط – جزء من خطط الإدارة
تحديد قائمة بمجال المشروع
تحديد الفريق
تجزئة هيكل المشروع WBS
تحديد الأنشطة
تحديد شبكة الاتصالات
تحديد الموارد المطلوبة
تقييم الوقت والتكلفة
تحديد المسار الحرج
تطوير الجدول الزمني
تطوير جدول الموازنة
تحديد معايير الجودة والعمليات والمقاييس
تحديد الأدوار والمسئوليات
تحديد متطلبات الاتصال
تعريف المخاطر، التحليل الكمي والكيفي للمخاطر، خطط الاستجابة
عمل تغيرات أو تحديث خطط المشروع
وضع اللمسات الأخيرة، لكيفية التنفيذ والمتابعة
لخطط المشروع
تطوير الخطة النهائية للمشروع ومقاييس الأداء
الحصول على الاعتماد لخطة المشروع
عقد اجتماع البداية Hold kickoff meeting

## Slide 14
إدارة المشاريع
تطبيق المعرفة والمهارات والأدوات والأساليب على انشطة المشروع لتفي بمتطلباته.
    (جمعية إدارة المشاريع)
ما هي إدارة المشاريع؟
ماهى أهم المهارات التي يجب توافرها في القائمين على إدارة المشاريع
مهارة التخطيط
القدرة على التحليل وإدارة المخاطر
مهارة الاتصال والتواصل مع الأخرين
مهارة قيادة فرق العمل والعمل بروح الفريق
مهارة إدارة الوقت
1
5
4
2
3

## Slide 15
تحقيق درجة عالية من المتابعة نظرا لوجود تخطيط للأنشطة
جودة صناعة و اتخاذ القرار
تخفيض درجة المخاطر وعدم التأكد
استخدام أفضل الأساليب لإدارة المشروع
1
2
3
4
ما هى المزايا التي تحققها إدارة المشروع؟
Notes: ما هي إدارة المشاريع؟
إن عامل البناء، والسباك، والكهربائى يمكنهم بناء مبنى – فلديهم المهارات المطلوبة لهذا العمل.
لماذا يجب إدارة عملهم كمشروع؟
بسبب المزايا المذكورة عاليه

## Slide 16
ما هى مجموعة عمليات المشروع؟
Closing إغلاق المشروع وإغلاق المرحلة
Imitating يتم في بداية المشروع في بداية كل مرحلة
Planning يحدد ما سوف نقوم به
Executing كيف تنفذ العملية
Controlling مراقبة الأداء وتحديد المشكلات وعلاجها ، مقارنة البانات المتحققة مع الخطط الموضوعة
وهذه المراحل مجموعة عمليات المشروع تختلف عن دورة حياة المشروع فالأولى في كل مرحلة اما دورة حياة المشروع مرة واحدة لك المشروعات.
1
2
3
4
5

## Slide 17
ما هى اسباب فشل المشروعات؟
  60% من المشاريع تفشل بسبب عوامل بشرية
37% عدم جودة التخطيط
3% صعوبة تنفيذ الأفكار الإبداعية
1
2
3

## Slide 18
قياس أداء المشروعات
الأهداف تكون محددة
الأنشطة تعكس طبيعة الأهداف
مؤشرات الأداء واقعية
1
2
3

## Slide 19
ما هى مؤشرات الأداء؟
مؤشرات قياس الأداء Key Performance Indicators( KPI’s)
هى وسائل لقياس الأداء أو التقدم تجاه تحقيق الأهداف

## Slide 20
عناصر ضرورية يجب توافرها في مؤشر القياس وهى:
أن يكون المقياس ذا معنى ويحقق الأهداف التي تسعى المنظمة للوصول إليها.
ارتباط المؤشر بالعمليات التي تقوم بها المنظمة.
تجنب الإفراط في استخدام المؤشرات.
1
5
4
2
3
واقعي وموضوعي يعكس الأداء الفعلي
يقيس المؤشر مقدار التغير

## Slide 21
أنواع مؤشرات الأداء المستخدمة في المشروعات
مؤشرات تتعلق بفعالية Effectiveness
مؤشرات تتعلق بكفاءة Efficiency
مؤشرات تتعلق بإنتاجية Productivity .
مؤشرات تتعلق بوقت التشغيل Timelines
مؤشرات تتعلق بالأمان Safety
مؤشرات تتعلق بمستوى جودة Quality
1
6
5
4
2
3

## Slide 22
اسم المشروع
الجهات المشاركة
المدة الزمنية للانتهاء
المسئول عن البرنامج
نطاق التنفيذ
الجهة المنفذة
الاتساق العام للبرنامج
التعريف بالمشروع
أهداف المشروع
أنشطة المشروع
تكاليف المشروع
عناصر المشروع
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6

## Slide 23
الهدف الرئيسي | الأنشطة | مؤشرات الأداء | مصدر التحقق | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 
 |  |  |  | ابريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | يناير | فبراير | مارس
أنشطة المشروع

## Slide 24
النشاط | التكلفة | البند | رقم البند | الإدارة المختصة
تكلفة المشروع

## Slide 25
القيود المفروضة على المشروع Competing Project Constrains
يجب على مدير المشروع أن يعمل توازن أو موائمة بينها.
الزمن
الموارد
الجودة
المخاطر
الأهداف
التكلفة
1
2
3
4
5
6

## Slide 26
من هم أصحاب المصلحة ؟
مدير المشروع
المستخدم
المؤسسة
أعضاء فريق المشروع
أعضاء فريق إدارة المشروع
راعي المشروع
مكتب إدارة المشروع
المؤثرين ليس لهم صلة مباشر ولكن وضعهم في المؤسسة يجعل لهم تأثير إيجابي أو سلبي